MODELOS DE PROJETOS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

1) Modelo Cascata (Waterfall)

É um modelo sequencial, onde uma fase só começa quando a anterior termina.

Etapas típicas:

- Requisitos

- Projeto

- Implementação

- Testes

- Implantação

- Manutenção

Vantagens

- Fácil de entender e gerenciar

- Bom para projetos com requisitos bem definidos

Desvantagens

- Pouca flexibilidade para mudanças

- Cliente só vê o sistema pronto no final

- Alto risco se os requisitos mudarem

Uso ideal: sistemas com requisitos fixos (ex: software governamental com contrato fechado).

2) Modelo Incremental

O sistema é desenvolvido em partes (incrementos). Cada incremento entrega uma versão funcional do software.

Exemplo:

- Versão 1: login

- Versão 2: cadastro

- Versão 3: relatórios

- Versão 4: integração com pagamentos

Vantagens

- Entrega rápida de funcionalidades

- Permite feedback do cliente cedo

- Reduz riscos

Desvantagens

- Pode gerar problemas de arquitetura se mal planejado

- Exige bom controle de integração entre incrementos

Uso ideal: sistemas grandes que precisam ser entregues por etapas.

3) Modelo Espiral

É um modelo baseado em ciclos repetidos, com foco forte em análise de riscos.

Cada volta da espiral inclui:

- Planejamento

- Análise de riscos

- Desenvolvimento/prototipação

- Avaliação do cliente

Vantagens

- Excelente para projetos complexos

- Reduz riscos antes de gastar muito dinheiro

- Permite ajustes constantes

Desvantagens

- Mais caro e complexo de gerenciar

- Requer especialistas em avaliação de riscos

Uso ideal: projetos grandes, críticos e caros (ex: sistemas bancários, aeronáutica, saúde).

Comparação Direta (Resumo)

| Modelo | Estrutura | Flexibilidade | Entrega rápida | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cascata | Linear | Baixa | Não | Alto se requisitos mudarem |
| Incremental | Por partes | Média/Alta | Sim | Médio |
| Espiral | Iterativo + riscos | Alta | Sim (por ciclos) | Baixo (controlado) |

Outros modelos importantes

4) Modelo Iterativo

Parecido com incremental, mas o foco é melhorar o sistema em ciclos, refinando continuamente.

Ideal quando requisitos não estão totalmente claros.

5) Prototipação

Cria-se um protótipo rápido para entender requisitos e validar com o cliente.

Muito usado em interfaces e aplicativos.

6) Modelo V (V-Model)

É uma variação do cascata, mas com testes planejados desde o início.

Cada fase tem um teste correspondente:

- requisitos ↔ testes de aceitação

- projeto ↔ testes de sistema

- implementação ↔ testes unitários

Muito usado em sistemas críticos.

7) RAD (Rapid Application Development)

Foco em desenvolvimento rápido, com protótipos e reaproveitamento de componentes.

Bom para sistemas administrativos e corporativos.

8) Métodos Ágeis (Scrum, XP, Kanban)

Funcionam em ciclos curtos (sprints), com entregas rápidas e adaptação constante.

- Scrum: sprints, backlog, daily, product owner

- XP: programação em par, TDD, refatoração

- Kanban: fluxo contínuo, quadro visual

Melhor para projetos com mudanças frequentes.

Conclusão rápida

- Cascata → bom quando tudo está definido.

- Incremental → entrega em partes, bom para evoluir aos poucos.

- Espiral → melhor para sistemas grandes e arriscados.

- Ágil → ideal para mudanças constantes e entregas rápidas.