## Slide 1: Métodos Ágeis Curso de Férias
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Cursos de Férias Introdução Engenharia de Software; Métodos Ágeis: FDD, XP, MSF; DSDM, Scrum
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Engenharia de Software
Fases da Engenharia de Software
Elaboração do Projeto Técnico / Consultor
Elaboração do Projeto Lógico
Elaboração Projeto Físico: DER/DFD; Lista de Eventos; D.Contexto
Implementação
Equipe de Testes (Qualidade do Produto) – Testes Internos
Implantação
  Instalação (Sistema em Uso / Documentação)
  Conversão (Migração Bases de Dados)
  Treinamento (Usuário apto a utilizar o Sistema)
  Homologação (Sistema Validado)

## Slide 4: Métodos Ágeis
Projetos de Software têm início e fim definidos e eles são planejados e desenvolvidos em fases. Nasce uma metodologia para agilizar o processo, os métodos ágeis, cujas atividades são:
processo incremental (quase uma antítese do tradicional modelo de cascata);
colaboração do cliente;
adaptabilidade (modificações no projeto);
simplicidade;
feedback constante;
equipes pequenas (mas com alto nível técnico) etc.

## Slide 5: Métodos Ágeis
Vantagens dos métodos ágeis para a equipe
Entregas rápidas e frequentes
Qualidade do produto
Previsão de cronograma e custos
Mitigação de riscos

## Slide 6: Métodos Ágeis
Os métodos ágeis vem ajudando muitas equipes a encarar a imprevisibilidades dentro de um projeto através de entregas incrementais e ciclos iterativos.
As metodologias ágeis passaram a ser uma alternativa aos métodos tradicionais/clássicos.

## Slide 7: Métodos Ágeis
Gestão Projeto de Sistemas
Tradicional
Ágeis

## Slide 8: Métodos Ágeis
Elicitação de Requisitos
Visitas Técnicas
Análise de Docs
Entrevistas
Análise de Processos

## Slide 9: Métodos Ágeis x Tradicional
Situação Problema
(Cliente)
Pode não Gostar do Produto
Desistir Depois da Elicitação
Solicitar Algo Não Previsto
Desistir de Algum RF

## Slide 10: Métodos Ágeis - FDD
Feature Driven Development (FDD): A sua premissa básica tem o foco em funcionalidades, o que permite à equipe do projeto realizar um planejamento incremental, isto é, por fases.
Esse tipo de atuação ajuda a dar agilidade ao desenvolvimento de soluções em ambientes de extrema incerteza, em que as mudanças são inevitáveis.

## Slide 11: Métodos Ágeis - FDD
Assim como todos os demais métodos ágeis, o FDD também apresenta melhores práticas que visam criar o ambiente ideal para o desenvolvimento de projetos. São elas:
desenvolvimento por funcionalidades;
um único programador é responsável pela funcionalidade desenvolvida;
controle de qualidade em todas as fases do projeto;
gerenciamento de configurações;
integração contínua das funcionalidades;
planejamento incremental;
teste de software.

## Slide 12: Métodos Ágeis - XP
O eXtreme Programming, chamado de XP, é um método ágil com foco no desenvolvimento de softwares com base em três pilares: agilidade no desenvolvimento da solução, economia de recursos e qualidade do produto final.
Para chegar à excelência nos serviços prestados, uma equipe XP deve se basear em valores, isto é, um contrato de atitudes e comportamentos que levam ao sucesso.

## Slide 13: Métodos Ágeis - XP
Esses comportamentos e atitudes norteiam as ações da equipe XP em cada atividade a ser desempenhada, garantindo a integração e a sinergia necessárias para o bom desempenho. No caso, esses valores são:
comunicação;
simplicidade;
feedback;
coragem;
respeito.
Princípios
Feedback rápido / Presumir Simplicidade /
Mudanças Incrementais / Abraçar mudanças /
Trabalho de alta qualidade

## Slide 14: Métodos Ágeis - XP
Além dos valores, o método ágil XP também leva em consideração melhores práticas de trabalho, que têm como objetivo garantir a efetividade do trabalho da equipe XP, assim como a satisfação do cliente durante todo o processo de desenvolvimento. São elas:
cliente sempre à disposição;
uso de metáforas;
reuniões de planejamento (planning game);
reuniões diárias, de 15 minutos, para alinhamento (stand up meeting);

## Slide 15: Métodos Ágeis - XP
... melhores práticas de trabalho, São elas:
integração contínua dos módulos desenvolvidos;
mudanças incrementais; fases pequenas;
entregas frequentes ao cliente (small releases);
design simples e funcional; programação pareada;
testes de aceitação;
refatoração (refactoring) ou melhoria contínua.

## Slide 16: Métodos Ágeis - XP
Selecionar histórias de usuários para release
Dividir histórias em tarefas
Planejar Release
Avaliar
Sistema
Liberar
Software
Implementar / Integrar / Testar
Software

## Slide 17: Métodos Ágeis - XP
Metodologia
Ambiente
Resultado
Bom para o Cliente e para o Desenvolvedor
- Menos
Sistemática
- Mais Rápida
- Mais Barata

## Slide 18: Métodos Ágeis - MSF
O MSF é um dos métodos ágeis mais usados por se destinar ao desenvolvimento de soluções tecnológicas por equipes reduzidas, com foco na diminuição de riscos para o negócio e no aumento da qualidade do produto final.
Dessa forma, assim como o Scrum, o MSF tem mais foco na gestão do projeto do que no desenvolvimento da solução em si. As suas premissas são:
alinhamento da tecnologia desenvolvida com os objetivos de negócio do cliente;
escopo bem estruturado e detalhado;
desenvolvimento iterativo;
gerenciamento de riscos;
agilidade na resposta a mudanças.

## Slide 19: Métodos Ágeis - MSF
Assim como os outros métodos ágeis, o MSF também tem melhores práticas que devem ser observadas pela equipe para atingir os níveis de excelência buscados:
comunicação aberta e transparente entre todos os envolvidos;
visão compartilhada do negócio;
equipe capacitada;
atribuição de papéis e responsabilidades desde o início do projeto;
entregas incrementais;
flexibilidade para mudar sempre que necessário;
qualidade das entregas;
aprendizado constante com as experiências adquiridas;
parceria com clientes internos e externos.

## Slide 20: Métodos Ágeis - DSDM
Um tanto diverso dos demais métodos ágeis, ele é destinado ao desenvolvimento de projetos com orçamento fixo e prazos curtos, levando em consideração que o cliente não tem como saber quanto custará a solução final.
Entre as suas melhores práticas estão o desenvolvimento incremental e iterativo, a colaboração entre cliente e equipe, além da integração de funcionalidades, o que também vemos nos demais métodos ágeis.
Vale ressaltar que o DSDM diverge dos demais métodos ágeis tanto em sua estrutura, que é composta por processos interligados de modelagem, concepção, construção e implementação, como na gestão do tempo, que não é flexível, até permitindo que as funcionalidades mudem, mas desde que os prazos de execução continuem os mesmos.

## Slide 21: Métodos Ágeis - Scrum
Com foco na gestão do projeto, o Scrum tem como base o planejamento iterativo e incremental, que se dá, conforme já explicado, pelas reuniões conhecidas como Sprints — desta vez, abordaremos o conceito em detalhes.
Ele reitera, desde o início do projeto, a lista de funcionalidades a serem desenvolvidas — prática também chamada, no caso, de product backlog.
No andamento do processo, cada funcionalidade se torna um Sprint, cujos detalhes a serem criados e desenvolvidos passam do product backlog para o sprint backlog.

## Slide 22: Métodos Ágeis - Scrum
Do sprint backlog, as atividades são distribuídas entre os membros do Scrum Team, que devem desenvolvê-las dentro de um prazo que geralmente não leva mais de quatro semanas.
Ao final de cada sprint é realizada a sprint review meeting, uma reunião de alinhamento sobre o que foi entregue. A partir daí, começa-se a planejar o próximo sprint. Essas etapas acontecem sucessivamente até que o produto final esteja pronto para a entrega.

## Slide 23: Métodos Ágeis - Scrum
Diferentemente dos demais métodos ágeis, o Scrum tem papéis muito bem definidos e absolutamente essenciais para o sucesso do projeto:
indivíduos e interação mais do que processos e ferramentas;
software em funcionamento mais do que documentação;
colaboração com o cliente mais do que contratos e negociações;
respostas a mudanças mais do que planejamento.

## Slide 24: Métodos Ágeis Curso de Férias
Professor MSc. Heleno Cardoso